重庆市荣昌区生态环境局

（Ｂ）类

荣环函〔2024〕74号

重庆市荣昌区生态环境局

关于区十八届人大六次会议第20240032号

办理情况的答复函

何贵英代表：

你提出的《关于加快推进盘龙镇豆腐桥水库清污工作的建议》（第20240032号）收悉。经与区水利局、盘龙镇等协办单位共同研究办理，现将办理情况答复如下。

我局作为饮用水水源地生态环境保护工作监督管理部门，一直高度重视集中式饮用水水源地环境保护工作，特别是针对水质不稳定的水源地积极策划包装实施了一系列工程项目。针对盘龙镇豆腐水库水源地，2018年我局争取了中央水污染防治专项资金实施水质达标治理项目，2022年争取区级财政资金实施四个水库（荣隆麻雀岩水库、远觉罗家桥水库、盘龙豆腐桥和吊楼子水库）清淤工程项目（以下简称“四个水库清淤工程”）。同时，近年来，我局开展多轮饮用水水源地“回头看”专项整治，从管理措施方面，督促属地镇街强力推进有关问题整改，我区饮用水

水源地水质情况总体稳定向好。

关于您提出的尽快启动盘龙镇豆腐桥水库清淤工作，我局为四个水库清淤工程项目业主，重庆兴荣新成工程建设管理有限公司（以下简称“兴荣新成公司”）作为代建业主单位，一直在积极推进工程项目实施，但因施工方自身缺乏经验、专业技术能力不足，且现场施工的土地使用、施工工艺、施工技术很难达到设计要求等原因，导致盘龙镇豆腐桥水库清淤工程未实质性开展，严重影响工程进度。2024年4月6日，施工方主动申请解除合同。

目前，我局会同兴荣新成公司正在启动四个水库清淤工程重新招标工作，预计2024年7月底前挂网招标，招标完成后在区水利局及盘龙镇政府的全力支持配合下立即进场实施。同时我局将会同区水利局持续加强对盘龙镇豆腐桥水库环境保护工作的技术指导，督促盘龙镇政府落实属地日常监管工作。

此答复函已经刘冬局长审签。对以上答复你有什么意见，请及时通过人大代表全渝通应用“代表议案建议功能模块”进行评价。

附件：承诺事项列表

重庆市荣昌区生态环境局

2024年5月27日

（联系人：彭佳，联系电话：46732210）

附件

承诺事项列表

| 序号 | 承诺事项具体内容 （分项列出） | 承诺落实时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四个水库清淤工程挂网招标 | 2024年7月底前 | 区生态环境局 兴荣新成公司 |
| 2 | 对豆腐桥水库每月 开展至少一次巡查 | 长期坚持 | 盘龙镇 |